工程預算書圖及監造計畫委外審查表
主辦機關：				採購案號：
工程名稱： / 一、預算書圖				審查日期：
項次	文件項目	文件 / 檢核	審查內容	審查意見
一	工程計畫說明書	□有 / □無	計畫內容是否可表達工程目標或效益。 / 預算來源及經費是否已籌妥。 / 總工期是否合理。	□無意見 / □修正意見如下：
二	預算總表	□有 / □無	工程詳細表編列職安、品管、利潤 (含保險)、稅捐，比例是否合理。 / 職業安全衛生管理費須儘可能量化呈現。 / 應依據「工程告示牌及竣工銘牌設置要點」編列工程告示牌設置費用。	□無意見 / □修正意見如下：
三	預算明細表	□有 / □無	不同性質工程須分項編列。 / 工程預算項目須儘可能量化，減少以一式編列。 / 工程預算項目須儘可能作單價分析。	□無意見 / □修正意見如下：
四	單價分析表	□有 / □無	職業勞工安全衛生管理費是否將可量化部分呈現。	□無意見 / □修正意見如下：
五	工程數量計算表	□有 / □無	須列有數量計算表。 / 其他工程應注意事項。	□無意見 / □修正意見如下：
六	工程進度表	□有 / □無	各工項工期是否合理。 / 應標註預定進度累計百分比。	□無意見 / □修正意見如下：
七	設計圖說（設計單位大小章及設計者簽名）	□有 / □無	主要項目之施工規範。 / 配置圖、施工位置及施工動線。 / 依預算項目繪製平(立)面、剖面詳圖，並標明尺寸，使施工單位能正確按圖施工完成，已達預期目標。	□無意見 / □修正意見如下：

工程預算書圖及監造計畫委外審查表
預算書圖其他意見
審查意見序號	計畫之頁碼或圖表編號	審查意見

工程預算書圖及監造計畫委外審查表
二、監造計畫
項次	章節		審查項目		審查情形				審查說明
					否	是， / 惟不符情節嚴重	是， / 惟不符情節輕微	是， / 符合 / 需求
一	監造範圍		1.是否包含工程會「監造計畫製作綱要」第一章所擬訂之工程概要之9項內容
二	監造組織		1.是否明訂組織架構內各人員之職掌
			2.監工人員之職掌是否包括「公共工程施工品質管理作業要點」規定基本項目
三	品質計畫審查作業程序		1.是否訂定計畫書審查時限
			2.是否訂定品質計畫書審查重點
			3.是否對品質計畫書送審情形訂定管制辦法
四	施工計畫書審查作業程序		1.是否依契約施工項目訂定廠商施工計畫書分階段送審項目及送審時限
			2.是否訂定施工計畫審查重點（大綱）
			3.是否對施工計畫書送審情形訂定管制辦法
五	文件紀錄管理系統		是否分別訂定「文件」及「紀錄」之管理作業程序及歸檔規劃
監造計畫其他意見
審查意見序號		計畫之頁碼或圖表編號		審查意見

審查結果：□審查通過
        □修正後學校複審通過
        □審查不通過

審查委員(簽名/日期)：

※欄位間距請主辦機關自行依實際辦理情形調整。