彰化縣政府＿＿年補助國中/小學校改善無障礙校園環境案計畫執行檢核表

學校名稱	核定補助金額	核定改善工項
	元
建築物無障礙設施設備列管		本計畫執行完竣即可申請解除列管
□是_______________(建物名稱) □否		□是 □否：原因____________________________________

◎請貴校覈實檢核是否依最新頒布之「建築物無障礙設施設計規範」、「既有公共建築物無障礙設施替
    代改善計畫作業程序及認定原則」、政府採購法、本府補助及代辦經費管理要點等規定與核定計
    畫項目、數量及概算落實規劃設計、發包、施工、監造及驗收；倘核定計畫工程未遵循標準，有
    違背、衝突、不符上開規範者，須無償改善至符合為止，方得辦理核結請款。
◎各採購階段應注意要項：
採購階段	注意項目	檢核結果
本案執行期間	1.本校落實於每月3日前至本縣教育處雲端-資料填 報區查填「年度計畫-月執行進度管控表」。	□是 / □否→補陳月報表，函報本府備 查
	2.本校確依本計畫執行檢核表執行。	□是→核結請款時，加附本表。 / □否→補正
規劃設計	1.本計畫業經整體及專業評估後，非屬老舊校舍整 建、興建計畫可併同規劃改善，且未與老舊校舍 耐震補強或其他計畫衝突或重複施作者。	□是 / □否→報府修正
	2.本計畫業針對未符合「既有公共建築物無障礙設 施替代改善計畫作業程序及認定原則」與「建築 物無障礙設施設計規範」等規定之建築物無障礙 設施及設備項目作全校整體性規劃設計，並達到 基本設置標準。	□是 / □否→修正設計
	3.本計畫施作工項、地點與數量與縣府核定計畫內 容一致。	□是 / □否→敘明具體事由及擬具因 應作為函報本府核備
	4.施作工項以改善既有設施設備缺失為優先規劃， 未進行不必要之拆除重建。	□是 / □否→修正設計
	5.本校業依「既有公共建築物無障礙設施替代改善 計畫作業程序及認定原則」、「建築物無障礙設施設計規範」、縣府核定計畫進行工程書圖審查，且確認書圖符合前開建築物無障礙規範。	□是 / □否→參照建築物無障礙法規 修正
	6.本校業依縣府核定計畫暨概算、彰化縣政府暨所 屬機關學校工程預算書編列原則進行預算審查， 且確認(1)預算書總工程經費≦原核定概算書總 工程經費，(2)預算書各細項比率≦原核定概算書 各細項比率，(3)歸屬設計及工程得標廠商責任範 疇內之相關規費不另行編列預算，(4)預算書各細 項名稱與原核定概算書一致。	□是→預算書圖報府核備 / □否→報府修正
工程發包	1.本校恪依縣府核定發包期限內完成本案工程發 包，產生權責。	□是 / □否→於到期前10日，敘明具 體事由及擬具因應作為 函報本府核備
履約管理	1.設計監造得標單位與本校恪依「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」、「建築物無障礙設施設計規範」、採購法等法規及縣府核定計畫落實監工。	□是 / □否→修正
	2.營造得標單位業依「建築物無障礙設施設計規範」、前揭工程書圖及縣府核定計畫落實施工。	□是 / □否→修正
驗收	1.本校業已自行或委託專業依「本縣公共建築物行動不便者設施設備自我評核表」逐一檢視，且勘驗合格。	□是→核結請款時，加附左揭評 核表。 / □否→修正並複驗
核結請款	1.本校確無出現縣府主計處公告之「各項經費動支、請款或核銷案件常發生錯誤態樣」。	□是 / □否→補正
	2.本校確依教育處最新公告之「核結請款資料檢核表」檢附全數資料函報縣府。	□是 / □否→補正

學校承辦人： 單位主管： 校長：
聯絡電話：